## Slide 1: Declaração de Escopo
DSM 1º SEMESTRE/2023 ENGENHARIA DE SOFTWARE I

## Slide 2: Tópicos do Escopo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Patrocinador
Gerente
Time
Comitê Executivo
Descrição
Objetivo
Justificativa
Produto do Projeto
Expectativa do Cliente
Fatores de Sucesso do Projeto
Premissas
Restrições
Limites do Projeto
Requisitos Não Funcionais
Requisitos Funcionais

## Slide 3: Patrocinador
Kéllen Jéssica Rocha Silva
Fernanda Vieira de Oliveira
Josiane Caroliny da Silva Nascimento
Lara Yumi Carvalho Misugui
Laura Desterro Franco

## Slide 4: Gerente
Fernanda Vieira de Oliveira
Responsável pelo gerenciamento do projeto, organização das etapas de desenvolvimento e acompanhamento do andamento do projeto.

## Slide 5: Time
Kéllen Jéssica Rocha Silva
Dev Front-end
Fernanda Vieira de Oliveira
Gerente de Projeto
Josiane Caroliny da Silva Nascimento
Dev Back-end
Lara Yumi Carvalho Misugui
QA
Laura Desterro Franco
Especialista de Negócios

## Slide 6: Comitê Executivo
Gerente do Projeto
Analista de Negócios
Especialistas Técnicos
Representantes de Clientes

## Slide 7: Descrição do Projeto
O projeto consiste em desenvolver uma plataforma que ofereça serviços rápidos do nicho de saúde e bem-estar, semelhante à Uber e Indrive, onde o cliente pode solicitar um serviço e os prestadores de serviço mais próximos oferecerão seus valores para atender o chamado na hora.
Serão disponibilizadas duas plataformas, uma para cadastro do cliente e outra para cadastro do prestador de serviço.

## Slide 8: Objetivo do Projeto
Oferecer serviços rápidos do nicho de “saúde e bem-estar” por meio de plataforma semelhante à Uber e Indrive, onde o cliente irá solicitar um serviço e os prestadores de serviço mais próximos do mesmo irão oferecer seus valores para atender o chamado na hora.

## Slide 9: Justificativa do Projeto
A proposta para uma plataforma de serviços rápidos se faz necessária a partir do momento que a busca por serviços de bem-estar e saúde teve um grande aumento no período pós pandemia e ganhado relevância na mídia e meios digitais, assim o aplicativo vem com o intuito de facilitar o intermédio entre prestador de serviços e clientes do ramo de saúde e bem-estar, garantindo segurança, qualidade, agilidade.

## Slide 10: Produto do Projeto
Plataforma que ofereça serviços rápidos do nicho de saúde e bem-estar: Iwell.

## Slide 11: Expectativa do Cliente
O aplicativo deve subir em produção funcionando corretamente. Ainda, que o aplicativo ofereça uma plataforma fácil de usar e que permita o acesso rápido a serviços de saúde e bem-estar, confiável, seguro e com preços competitivos atendendo as suas necessidades de forma rápida e eficiente.

## Slide 12: Fatores de Sucesso do Projeto
Integrantes do time possuem experiência com essa metodologia de prestação de serviços;
Existe a necessidade no mercado para prestação de serviços rápidos e de última hora;
Demanda cada vez maior por serviços de saúde e estética;

## Slide 13: Premissas
Disponibilidade de prestadores qualificados nas regiões mapeadas pelo aplicativo;
Desenvolvimento de um aplicativo fácil de usar e intuitivo para clientes e prestadores de serviço.
Implementação de um sistema de avaliação e feedback dos clientes para garantir a qualidade dos serviços prestados pelos prestadores.

## Slide 14: RESTRIÇÕES
Prazo: 6 meses

## Slide 15: Limites do Projeto
Não ocorrerá a função de pagamentos feitos por fora do aplicativo;
Os serviços ofertados na plataforma estão restritos a: nutrição, exercícios físicos e estética;
Não será possível negociar na plataforma o valor da oferta;

## Slide 16: Requisitos Não Funcionais
Serão aceitos apenas profissionais certificados
Serão aceitos apenas atendimentos domiciliares
Política de cancelamento:
Pode ser realizado tanto pelo cliente quanto pelo prestador de serviços, o valor da taxa cobrado deverá ser de 3 reais.
A taxa cobrada do prestador de serviços referente ao uso da plataforma será de 2% em cima do valor total

## Slide 17: Requisitos Não Funcionais
Repasse de Pagamento:
Repasse será realizado no período semanal
Repasse antecipado: será retido o valor de R$ 2,50 pela cobrança da taxa de transação
Repasse instantâneo: será retido o valor de R$ 4,50 pela cobrança da taxa de transação

## Slide 18: Requisitos Não Funcionais
Métodos de pagamento aceitos durante a prestação de serviços:
Cartão de crédito parcelado
Cartão de crédito a vista
Débito (Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil
Pix

## Slide 19: Requisitos Funcionais Gerais
[RF01] Criação de Tabelas – Banco de Dados
[RF02] Criação da Tela Inicial (Primeiro contato com a plataforma)
[RF15] Cancelar serviço
[RF16] Finalizar serviço
[RF36] Calcular média de avaliações
[RF42] Contatar o suporte da plataforma
[RF53] Validar cartão
[RF53] Cobrança cartão
[RF43] Informar sobre Segurança
[RF44] Informar O Que Oferecemos
[RF45] Informar Quem Somos
[RF46] Informar Como Funciona a Iwel
[RF47] Informar endereço
[RF48] Informar redes sociais
[RF52] Pesquisar prestadores de serviços (tela inicial)
[RF53] Repasse de pagamento
[RF53] Cobrança PIX

## Slide 20: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF04] Cadastrar Prestadores de Serviços
[RF07] Acessar conta (prestador de serviços)
[RF08] Recuperar senha (prestador de serviços)
[RF09] Criação área logada (prestador de serviços)
[RF10] Procurar Serviço (prestador de serviços)
[RF11] Seleção de serviço (prestador de serviços)
[RF12] Ofertar serviço (prestador de serviços)
[RF13] Retorno de aceite pelo cliente (prestador de serviços)
[RF14] Visualizar serviço em andamento (prestador de serviços)
[RF17] Calcular ganho diário
[RF18] Visualizar informações sobre a conta (prestador de serviços)
[RF19] Acessar Configurações (prestador de serviços)
[RF20] Desativar cadastro (prestador de serviços)
[RF21] Remover cadastro (prestador de serviços)
[RF22] Encerrar sessão (prestador de serviços)
[RF26] Retorno de recusa pelo cliente (prestador de serviços)
[RF32] Contatar cliente
[RF35] Avaliar cliente
[RF38] Denunciar cliente

## Slide 21: Requisitos Funcionais Cliente
[RF03] Cadastrar cliente
[RF05] Acessar conta (cliente)
[RF06] Recuperar senha (cliente)
[RF23] Criação área logada (cliente)
[RF24] Solicitar novo serviço (cliente)
[RF25] Aguardar novo serviço
[RF27] Visualizar ofertas (cliente)
[RF28] Encerrar solicitação
[RF29] Aceitar oferta
[RF30] Visualizar serviço em andamento (cliente)
[RF31] Contatar prestador de serviço
[RF33] Cancelar novo serviço
[RF34] Avaliar prestador de serviço
[RF37] Denunciar prestador de serviço
[RF39] Visualizar informações sobre a conta (cliente)
[RF40] Acessar Configurações (cliente)
[RF41] Encerrar sessão (cliente)
[RF49] Recusar oferta
[RF50] Desativar cadastro (cliente)
[RF51] Remover cadastro (cliente)

## Slide 22: Requisitos Funcionais Gerais
[RF01] Criação de Tabelas – Banco de Dados
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o Usuário Ator inserir as informações no banco de dados da plataforma. Para viabilizar essa inserção, as tabelas abaixo devem ser criadas no banco de dados.

## Slide 23
Prestador de Serviços |  | 
Bloco | Nome do Campo | Tipo
Dados Pessoais | Nome | String
 | Foto | Imagem
 | CPF | String
 | Data de Nascimento | Data
 | Telefone | String
 | Celular | String
 | E-mail | String
 | Senha | String
Endereço | CEP | String
 | Logradouro | String
 | Cidade | String
 | Estado | String
 | País | String
 | Número | String
 | Complemento | String
Dados Bancários | Código do Banco | String
 | Número da agencia | String
 | Número da conta com o dígito | String
 | Tipo de conta | Booleano
Certificações | Nome do Curso | String
 | Instituição | String
 | Código do certificado | String
 | Data da emissão | Data
 | Possui data de validade? | Booleano
 | Data de Validade | Data
 | Tipo de certificação | Booleano
 | Adicionar Certificação | Função para adicionar
Formação Acadêmica | Nome do Curso | String
 | Instituição | String
 | Tipo de formação | Booleano
 | Data de Início | Data
 | Status | Booleano
 | Data de Conclusão | Data
 | Data prevista para conclusão | Data
 | Adicionar Formação | String
Experiência profissional | Nome da Empresa | String
 | Cargo | String
 | Descrição das atividades realizadas | String
 | É seu emprego atual? | Booleano
 | Data de entrada | Data
 | Data de saída | Data
Serviço | Tipo de Serviço ofertado | Booleano
Avaliação [RF36] | Avaliação | Number
Identificação do usuário | ID usuário | Geração de código único no sistema para prestador de serviços
Tabela 1

## Slide 24
Cliente |  | 
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | Nome | String
 | Foto | Imagem
 | CPF | String
 | Data de Nascimento | Data
 | Telefone | String
 | Celular | String
 | E-mail | String
 | Senha | String
Endereço | CEP | String
 | Logradouro | String
 | Cidade | String
 | Estado | String
 | País | String
 | Número | String
 | Complemento | String
Cartão | Número do cartão | String
 | Nome Titular | String
 | Data de validade | Data
 | Código de segurança | String
 | Tipo de cartão | Booleano
Avaliação [RF36] | Avaliação | Number
Identificação do usuário | ID usuário | Geração de código único no sistema para cliente
Tabela 2

## Slide 25
Tabela 3
Histórico de avaliações | 
Campo | Tipo
Id Usuário(Prestador e Cliente) | Código gerado pelo sistema
Nota | Number
Comentário | String
Tabela 4
Tabela de Serviços Geral | 
Campo | Tipo
Serviço Ofertado | Booleano
Id Prestador de Serviços | Código gerado pelo sistema
Endereço | Geolocalização

## Slide 26
Tabela 5
Histórico Prestador de Serviços | 
Campo | Tipo
Id Prestador de Serviços | Código gerado pelo sistema
Serviço Ofertado | String
Descrição do Serviço | String
Valor Serviço | Number
Valor Taxa | Number
Valor total a receber | Number
Nota | Number
Comentário | String
Status Serviço | String
Nome Cliente | String
Método de Pagamento | String
Início Atendimento | Data/Hora
Fim Atendimento | Data/Hora
Ganho diário | Number

## Slide 27
Tabela 6
Histórico Cliente | 
Campo | Tipo
Id Cliente | Código gerado pelo sistema
Serviço Ofertado | String
Descrição do Serviço | String
Valor Serviço | Number
Nota | Number
Comentário | String
Status Serviço | String
Nome Prestador de Serviço | String
Método de Pagamento | String
Início Atendimento | Data/Hora
Fim Atendimento | Data/Hora

## Slide 28
Tabela 7
Histórico Denúncias | 
Campo | Tipo
Id Usuário (Prestador e Cliente) | Código gerado pelo sistema
Motivo | String
Mensagem | String
Tabela 8
Histórico de Atendimento | 
Campo | Tipo
Id Usuário (Prestador e Cliente) | Código gerado pelo sistema
Titulo Solicitação | Booleano
Descrição Solicitação | String
Solução | String
Id Solicitação | Código gerado pelo sistema

## Slide 29: Requisitos Funcionais Gerais
[RF02] Criação da Tela Inicial (Primeiro contato com a plataforma)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o Usuário Ator deseja acessar a tela inicial de nossa plataforma. Para realizar esse acesso, a página deve ser criada com as seguintes informações:
Tela Inicial |  |  |  | 
Item | Bloco | Campo | Descrição | Requisito funcional
Cabeçalho | Menu de Navegação | Empresa | Deve conter uma lista suspensa com os links (Quem Somos, O que oferecemos, Como a Iwel funciona) | [RF44] /[RF45] / [RF46]
 |  | Segurança | Link para outra página contendo informações sobre a segurança da plataforma | [RF43]
 |  | Ajuda | Link para outra página contendo orientações de contato para solicitação de ajuda | [RF42]
 |  | Produtos | Deve conter uma lista suspensa com os links (Página inicial, Solicitar Serviço, Ofertar Serviço) | [RF02] / [RF05] / [RF07]
 |  | Fazer Login | Link para outra página onde o prestador de serviço ou usuário irá realizar o login | [RF05] / [RF07]
 |  | Cadastrar-se | Link para outra página onde o prestador de serviço ou usuário irá realizar seu cadastro na plataforma | [RF03] / [RF04]
Conteúdo | Título | - | Serviços rápidos de forma segura | -
 | Parágrafo 1 | - | Oferecemos serviços rápidos de saúde e bem estar. Todos os nossos profissionais são certificados, pois a qualidade é o pilar do nossa missão enquanto empresa. | -
 | Formulário | Procure a especialidade ofertada mais perto de você | Campo para que o usuário possa pesquisar por especialidade (lista de opções cravada, retornando pesquisa no banco de dados com as informações de especialidade, profissional, distância | [RF52]
Rodapé | Primeiro bloco | - | Contendo o nosso endereço a direita | [RF47]
 | Segundo bloco | - | Mesmas opções do cabeçalho, porém com listas ordenadas sem os ícones | -
 | Terceiro bloco | - | Ícones com nossas redes sociais | [RF48]

## Slide 30: Requisitos Funcionais Gerais
[RF15] Cancelar serviço
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador, Usuário cliente.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja cancelar o serviço durante seu andamento. O ator deve clicar em “Cancelar serviço”. Assim, para receber novas ofertas o ator deverá solicitar um novo serviço.
O campo “Status do serviço”, tabelas 5 e 6, deve ser atualizado para “Serviço cancelado”.
O campo “Fim Atendimento”, tabelas 5 e 6, deve ser atualizado com o dia, data e hora atual, seguindo o fuso horário padrão para cada região.

## Slide 31: Requisitos Funcionais Gerais
[RF16] Finalizar serviço
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador, Usuário cliente.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja finalizar o serviço e liberar o valor para o prestador de serviço. O ator deve clicar em “Finalizar serviço”.
O campo “Status do serviço”, tabelas 5 e 6, deve ser atualizado para “Serviço finalizar”.
O campo “Fim Atendimento”, tabelas 5 e 6, deve ser atualizado com o dia, data e hora atual, seguindo o fuso horário padrão para cada região.

## Slide 32: Requisitos Funcionais Gerais
[RF36] Calcular média de avaliações
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja obter a média de avaliações recebidas.
Calculo base: nota recebida / quantidade de notas recebidas.
[RF43] Informar sobre Segurança
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja obter informações sobre a politica de segurança da nossa plataforma.
Texto exemplo xxx.

## Slide 33: Requisitos Funcionais Gerais
[RF42] Contatar o suporte da plataforma
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja entrar em contato com o suporte da plataforma. Para isso, a partir da tela principal, o ator deve preencher o formulário abaixo. Informações devem alimentar a tabela 8.
Nome do Campo | Descrição
* Titulo Solicitação | Motivo do contato
* Descrição Solicitação | Mensagem que será enviada para o suporte
Motivos | 
Dúvidas sobre a plataforma | 
Problema com a plataforma | 
Outros motivos | 

## Slide 34: Requisitos Funcionais Gerais
[RF44] Informar O Que Oferecemos
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja obter informações sobre o que oeferecemos.
Texto exemplo xxx.
[RF45] Informar Quem Somos
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja obter informações sobre quem somos nós enquanto empresa.
Texto exemplo xxx.

## Slide 35: Requisitos Funcionais Gerais
[RF46] Informar Como Funciona a Iwel
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja obter informações sobre a politica de segurança da nossa plataforma.
Texto exemplo xxx.
[RF47] Informar endereço
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja obter informações sobre a politica de segurança da nossa plataforma.
Texto exemplo xxx.

## Slide 36: Requisitos Funcionais Gerais
[RF48] Informar redes sociais
Ator: Usuário cliente, Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja obter informações sobre nossas redes sociais.
Texto exemplo xxx.
[RF52] Pesquisar prestadores de serviços (tela inicial)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja pesquisar por profissionais próximos ao seu endereço. Não é preciso estar logado para realizar essa pesquisa. Funcionalidade deve estar disponível na página inicial.
Pesquisa deve retornar valores da tabela 4.

## Slide 37: Requisitos Funcionais Gerais
[RF53] Validar cartão
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja inserir um cartão na plataforma, deve ser criado um fluxo de cobrança, onde o sistema irá efetuar uma chamada na operadora do cartão ou no banco para realizar a cobrança de validação.
Os dados cadastrados devem alimentar a tabela 9. As informações de código de segurança, e número do cartão, não devem ser armazenados, apenas a informação de token para realizar cobranças futuras.
[RF53] Cobrança cartão
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja realizar o pagamento do serviço via cartão (débito ou crédito). O fluxo de cobrança deve seguir os parâmetros de cada parceiro.

## Slide 38: Requisitos Funcionais Gerais
[RF53] Repasse de pagamento
Ator: Usuário prestador de serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja resgatar o valor de serviços prestados.
Deve ser gerado um arquivo de no modelo CNAB de cada parceiro, para que as transações sejam realizadas via FTP.
[RF53] Cobrança PIX
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja realizar o pagamento do serviço via PIX. O fluxo de cobrança deve seguir os parâmetros de cada parceiro.

## Slide 39: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF04] Cadastrar Prestadores de Serviços
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o Usuário Ator deseja cadastrar os seus dados para se tornar um prestador de serviços em nossa plataforma. Para realizar esse cadastro o usuário deverá inserir as informações presentes na Tabela 1.
Bloco | Nome do Campo | Descrição do Campo
Dados Pessoais | *Nome | Nome completo
 | *Foto | Foto de perfil
 | *CPF | Número do CPF
 | *Data de Nascimento | Data de nascimento
 | Telefone | Telefone para contato
 | *Celular | Celular para contato
 | *E-mail | E-mail para cadastro/acesso a plataforma
 | *Senha | Senha de acesso a plataforma
Endereço | *CEP | CEP do endereço
 | #Logradouro | Nome da rua/avenida
 | #Cidade | Nome da cidade
 | #Estado | Nome do estado
 | #País | Nome do país
 | *Número | Número da residência
 | Complemento | Informação adicional sobre o endereço
Dados Bancários | *Código do Banco | Código do banco
 | *Número da agencia | Número da agência, para transações, com o dígito
 | *Número da conta com o dígito | Nùmero da conta, para transações, com o dígito
 | *Tipo de conta | Tipo de conta (Corrente ou Poupança)
Certificações | *Nome do Curso | Nome do curso
 | *Instituição | Nome da instituição
 | *Código do certificado | Código de verificação do certificado
 | *Data da emissão | Data de emissão do certificado
 | *Possui data de validade? | Campo para informar se o certificado tem data de validade
 | **Data de Validade | Data de validade do certificado
 | *Tipo de certificação | Tipo de certificação
 | $ Adicionar Certificação | Botão deve habilitar novos campos da aba de certificações para que o prestador de serviços possa adicionar quantas certificações forem necessárias
Formação Acadêmica | *Nome do Curso | Nome do curso
 | *Instituição | Nome da instituição
 | *Tipo de formação | Tipo de formação
 | *Data de Início | Data de início do curso
 | *Status | Status de andamento do curso
 | *Data de Conclusão | Data de conclusão do curso
 | *Data prevista para conclusão | Data de previsão para conclusão do curso
 | $ Adicionar Formação | Botão deve habilitar novos campos da aba de Formação Acadêmica para que o prestador de serviços possa adicionar quantas formações forem necessárias
Experiência profissional | *Nome da Empresa | Nome da empresa
 | *Cargo | Cargo exercido na empresa
 | *Descrição das atividades realizadas | Descrição das atividades realizadas na empresa
 | *É seu emprego atual? | Campo para informar se ainda está trabalhando na empresa informada
 | *Data de entrada | Data de entrada na empresa
 | **Data de saída | Data de saída da empresa
Serviço | Tipo de Serviço ofertado | Booleano

## Slide 40: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
Regras gerais tabela 1:
Regras Gerais | 
Caractere | Regra
* | Campo deve ser obrigatório
 | Campo deve ficar vermelho caso não seja preenchido no momento da validação
 | Ao enviar as informações via formulário, esse campo deve estar interligado com o campo correspondente no banco de dados
# | Campo deve ser preenchido de forma automática de acordo com a busca pelo CEP
 | Campo deve aparecer apenas para visualização
 | Campo não deve ser habilitado para preenchimento
$ | Campo para inclusão de informações
 | Devem seguir as mesmas regras parametrizadas nos respectivos campos
** | Campo deverá ser habilitado se a condição da análise for verdadeira
 | Campo deve ser obrigatório, apenas se for liberado pela validação
 | Campo deve ficar vermelho caso não seja preenchido no momento da validação, apenas se for liberado pela validação

## Slide 41
Regras específicas tabela 1:
Regras especificas |  | 
Bloco | Campo | Regra
Dados Pessoais | Nome Completo | Deve conter uma mensagem de orientação (placeholder) "Digite seu nome completo"
 |  | Deve conter uma mensagem de orientação abaixo do campo "Não insira abreviações"
 | Foto | Formatos de imagem aceitos: PNG e JPEG
 |  | Tamanho de imagem máximo: 300 MB
 | CPF | Deve conter o formato de CPF para restringir o número de caracteres
 |  | Deve conter uma mensagem de orientação (placeholder) "___.___.___- __"
 |  | Deve conter um validador de CPF
Endereço | CEP | Deve conter o formato de CEP para restringir o número de caracteres
 |  | Deve conter uma mensagem de orientação (placeholder) "_____- ___"
 |  | Campo deve buscar a informação referente ao nome da rua/avenida, cidade, estado, país para preenchimento automático

## Slide 42
Regras específicas tabela 1:
Regras especificas |  | 
Bloco | Campo | Regra
Dados Bancários | Tipo de Conta | Campo tipo flag com as opções "CORRENTE" e "POUPANCA"
 |  | Deve aparecer uma mensagem informativa abaixo das opções com o texto "Depositos são realizados apenas em contas CORRENTE ou POUPANÇA"
Certificações | Data da emissão | Campo do tipo data
 | Possui data de validade? | Campo do tipo flag com as opções "SIM" e "NÃO"
 |  | Caso seja flegada a opção "SIM", deve ser habilitado o campo "Data de Validade". Caso "NÃO" nada acontece.
 | Data de Validade | Deve ocorrer uma validação referente a data, caso seja informada uma data anterior a data atual do preenchimento, então deve ser exibido um pop-up de que o certificado está fora do prazo de validade
 |  | Campo será utilizado na análise de validade de certificados, quando um certificado estiver perto do vencimento (30 dias de antecedencia), deve ser enviado um comunicado no e-mail do prestador de serviços, informando sobre a validade do certificado, se dentro desse prazo não ocorrer a atualização de informações o certificado será removido do cadastro do fornecedor. Se o fornecedor possuir apenas uma certificação e ela estiver fora do prazo, é feito o bloqueio na plataforma até que a situação seja regularizada
 |  | Campo será utilizado na análise também, apenas os cadastros que possuírem certificação de curso profissionalizante e não possuir formação academica ensino superior no minimo em andamento que entra na regra
 |  | Campo do tipo data
 | Tipo de certificação | Campo do tipo flag, deve aparecer as informações "Curso Profissionalizante", "Graduação", "Pós-Graduação", "Tecnólogo", "Mestrado", "Doutorado"
 | Adicionar Certificação | Caso seja clicado, deve habilitar novos campos da aba de certificações "Nome do curso, Instituição, Código do Certificado, Data da emissão, Possui data de validade, Data de Validade

## Slide 43
Regras específicas tabela 1:
Regras especificas |  | 
Bloco | Campo | Regra
Formação Acadêmica | Tipo de formação | Campo do tipo flag, devem aparecer as opções: " Ensino Fundamental", "Ensino médio", "Bacharelado", "Tecnólogo", "Pós-Graduação", "Mestrado", "Doutorado"
 | Data de Início | Campo do tipo data
 | Status | Campo do tipo flag, devem aparecer as opções: "Cursando", "Concluído"
 | Data de Conclusão | Campo do tipo data
 |  | Campo deve ser habilitado apenas se o prestador de serviços informar a opção "Concluído" na validação acima (Status).
 | Data prevista para conclusão | Campo do tipo data
 |  | Campo deve ser habilitado apenas se o usuário informar a opção "Cursando" na validação acima (Status).
 | Adicionar Formação | Caso seja clicado, deve habilitar novos campos da aba de Formação Acadêmica "Nome do curso, Instituição, Tipo de Formação, Data de Início, Status, Data de Conclusão, Data prevista para conclusão
Experiência Profissional | É seu emprego atual? | Campo tipo flag, deve aparecer as opções "SIM" e "NÃO"
 | Data de entrada | Campo do tipo data
 | Data de saída | Campo do tipo data
 |  | Campo deve ser habilitado apenas se o prestador de serviços clicar na opção "NÃO" na validação anterior (É seu emprego atual?).
Serviço | Tipo de Serviço ofertado | Campo tipo flag, deve aparecer as opções "NUTRIÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÉTICA)

## Slide 44: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF07] Acessar conta (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja acessar conta. O ator deverá selecionar “Sou prestador de serviços” e inserir as informações de login.
Bloco | Nome do Campo | Descrição
"Sou prestador de serviços " | *Login | E-mail de acesso à plataforma
 | *Senha | Senha de acesso à plataforma
 | Esqueci minha senha | [RF07]

## Slide 45: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF08] Recuperar senha (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja recuperar sua senha de acesso à plataforma ([RF07] Acessar conta (prestador de serviços)). O ator deverá clicar em “esqueci minha senha”, em seguida inserir seu CPF e submeter o formulário. Um e-mail (e-mail cadastrado na tabela 1) será enviado para o ator para a criação de uma nova senha.

## Slide 46: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF09] Criação área logada (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF07] Acessar conta (prestador de serviços), quando o ator deseja acessar a área logada. Para realizar esse acesso, a página deve ser criada com as seguintes informações:
Área Logada Prestador de Serviços |  |  |  | 
Item | Bloco | Campo | Descrição | Requisito funcional
Cabeçalho | Menu de Navegação | Segurança | Link para outra página contendo informações sobre a segurança da plataforma | [RF43]
 |  | Ajuda | Link para outra página contendo orientações de contato para solicitação de ajuda | [RF42]
 |  | Conta | Área que deverá conter as informações básicas dos usuários e o link para acesso as configurações da conta | [RF18]
Conteúdo | Procurar Serviço | Iniciar | Campo para que o usuário possa pesquisar por clientes que estão à procura dos seus serviços | [RF10]
 |  | Ganho diário | Campo para que o usuário possa visualizar a informação referente a valores de ganho no dia | [RF17]
Rodapé | Primeiro bloco | - | Contendo o nosso endereço a direita | [RF47]
 | Segundo bloco | - | Mesmas opções do cabeçalho, porém com listas ordenadas sem os ícones | -
 | Terceiro bloco | - | Ícones com nossas redes sociais | [RF48]

## Slide 47: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF10] Procurar Serviço (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF09] Criação área logada (prestador de serviços), quando o ator deseja iniciar a procura por solicitações de serviços, por parte dos clientes e clica no botão “Iniciar”. Após essa ação, devem ser habilitados os campos abaixo para seleção do prestador de serviços:
Após a seleção deve-se iniciar a busca por clientes que estejam à procura de serviços ofertados na categoria do prestador de serviços e estejam próximos à sua localização.
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Endereço | Endereço Cadastrado | Endereço da localização cadastrada na tabela 1
 | Geolocalização | Informação baseada na localização atual do prestador de serviços

## Slide 48: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF11] Seleção de serviço (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF10] Procurar Serviço (prestador de serviços), quando o ator deseja selecionar qual cliente irá atender. Abaixo tabela com as informações que devem aparecer na tela do prestador de serviços ao surgir uma solicitação de cliente:
Informações básicas do cliente |  | 
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | Nome | Nome do cliente cadastrada na tabela 2
Avaliação | Avaliação | Avaliação do cliente cadastrada na tabela 2
Endereço | Endereço | Endereço do cliente (no momento da solicitação)
 | Distância | Distância entre endereço do prestador de serviços e do cliente
 | Tempo | Tempo de deslocamento até o endereço de atendimento
Descrição | Descrição do Serviço | Descrição do serviço que cliente deseja uma análise de oferta

## Slide 49: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF12] Ofertar serviço (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF11] Seleção de serviço (prestador de serviços), quando o ator deseja enviar a oferta, informando o valor a ser cobrado pelo serviço solicitado. Abaixo tabela com as informações que devem aparecer na tela do prestador de serviços ao clicar em uma solicitação de cliente:

## Slide 50: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
* Apenas estes campos devem estar habilitados para preenchimento e é obrigatório. Informações sobre valores devem ser adicionados nos campos respectivos das tabelas 5 e 6.
#Calculo: (Valor Serviço * 2%). Esse campo deve aparecer apenas para o prestador de serviços, não deve ser enviada ao cliente e nem sequer estar habilitado para preenchimento. Informação deve ser adicionada no campo respectivo da tabela 5.
$Calculo: (Valor Serviço – Valor taxa). Esse campo deve aparecer apenas para o prestador de serviços, não deve ser enviada ao cliente e nem sequer estar habilitado para preenchimento. Informação deve ser adicionada no campo respectivo da tabela 5.
Informações básicas do prestador de serviços |  | 
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | Nome | Nome do prestador cadastrado na tabela 1
Avaliação | Avaliação | Avaliação do prestador cadastrada na tabela 1
Endereço | Endereço | Endereço do prestador (no momento da solicitação)
 | Distância | Distância entre endereço do prestador de serviços e do cliente
 | Tempo | Tempo de deslocamento até o endereço de atendimento
Descrição | Descrição do Serviço | Descrição do serviço que cliente deseja uma análise de oferta
Valor Serviço | *Valor Serviço | Valor cobrado pelo prestador de serviço para a demanda solicitada
Valor Taxa | #Valor Taxa | Valor cobrado de taxa pela uso da plataforma
Valor total a receber | $Valor total a receber | Valor total que o prestador de serviços irá receber, após o desconto da taxa
Mensagem | *Mensagem | Campo para que o prestador de serviços possa enviar mensagem para o cliente

## Slide 51: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF13] Retorno de aceite pelo cliente (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF29] Aceitar oferta, quando o ator obtém um retorno positivo, onde o cliente aceitou sua oferta e inicia o atendimento.
Atendimento deve ficar pendente, aguardando uma ação de encerramento ou cancelamento, originados tanto pelo prestador de serviços, quanto do cliente.
O campo “Status do serviço”, tabelas 5 e 6, deve ser atualizado para “Serviço em execução”.
O campo “Início Atendimento”, tabelas 5 e 6, deve ser atualizado com o dia, data e hora atual, seguindo o fuso horário padrão para cada região.

## Slide 52: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF14] Visualizar serviço em andamento (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF13] Retorno de aceite pelo cliente (prestador de serviços). Na tela será exibida a mensagem “Serviço em execução”, e o ator poderá visualizar as seguintes informações.
Informações básicas do cliente |  | 
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | Nome | Nome do cliente cadastrada na tabela 2
Avaliação | Avaliação | Avaliação do cliente cadastrada na tabela 2
Endereço | Endereço | Endereço do cliente (no momento da solicitação)
 | Distância | Distância entre endereço do prestador de serviços e do cliente
 | Tempo | Tempo de deslocamento até o endereço de atendimento
Descrição | Descrição do Serviço | Descrição do serviço que cliente deseja uma análise de oferta
Valor Serviço | Valor Serviço | Valor cobrado pelo prestador de serviço para a demanda solicitada
Valor Taxa | Valor Taxa | 2% de desconto em cima do Valor Geral
Status Serviço | Status Serviço | Status do serviço, retornar o valor da tabela 5
Método de Pagamento | Método de Pagamento | Método de pagamento efetuado pelo cliente
Início Atendimento | Início Atendimento | Data/hora início prestação de serviço, retornar valor da tabela 5
Foto | Foto | Foto do cliente, retornar valor da tabela 2
Categoria | Categoria do Serviço | Categoria do serviço ofertado, retornar valor da tabela 4
Cancelar | Cancelar execução do serviço solicitado | [RF15]
Finalizar | Finalizar serviço solicitado | [RF16]

## Slide 53: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF17] Calcular ganho diário
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF16] Finalizar serviço, quando o ator deseja visualizar o total de ganhos que obteve no dia. A atualização deve campo deve ocorrer a cada finalização de atendimento.
O campo “Ganho diário”, tabela 5, deve ter o valor somado com o “Valor total a receber”, tabela 5.

## Slide 54: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF18] Visualizar informações sobre a conta (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF07] Acessar conta (prestador de serviços), quando o ator deseja visualizar as informações sobre sua conta.
Informações básicas do prestador de serviços |  | 
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | Nome | Nome do cliente cadastrada na tabela 1
Avaliação | Avaliação | Avaliação do cliente cadastrada na tabela 1
Foto | Foto | Foto do cliente, retornar valor da tabela 1
Histórico | Histórico de serviços | Informações da tabela 5
Encerrar sessão | Encerrar sessão | [RF22]
Configurações | Configurações | [RF19]

## Slide 55: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF19] Acessar Configurações (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF18] Visualizar informações sobre a conta (prestador de serviços), quando o ator deseja acessar e realizar alterações através das configurações.
Ao acessar as configurações, devem aparecer todas as informações sobre os dados cadastrais do prestador de serviços, tabela 1, separadas por blocos e cada bloco deve conter a opção para habilitar o campo para edição, caso o prestador de serviços necessite realizar alterações.
[RF20] Desativar cadastro (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja desativar seu cadastro na plataforma. Para desativar sua conta o ator deverá acessar a aba de configurações [RF19] Acessar Configurações (prestador de serviços) e então desativar cadastro. A conta ficara inativa, mas os dados de usuário continuaram armazenados.

## Slide 56: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF21] Remover cadastro (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja desativar seu cadastro na plataforma. Para remover sua conta o ator deverá acessar a aba de configurações [RF19] Acessar Configurações (prestador de serviços) e então remover cadastro. A conta será removida e os dados apagados.
[RF22] Encerrar sessão (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF18] Visualizar informações sobre a conta (prestador de serviços), quando o ator deseja encerrar a sessão da plataforma. Ao selecionar essa opção, o acesso a plataforma deverá ser descontinuado e o usuário ator deverá ser direcionado a página inicial.

## Slide 57: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF26] Retorno de recusa pelo cliente (prestador de serviços)
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF29] Recusar oferta, quando o ator obtém um retorno negativo, onde o cliente recusou sua oferta
Nesse cenário, deve-se iniciar novamente a busca por clientes próximos do requisito [RF11] Seleção de serviço (prestador de serviços).
[RF32] Contatar cliente
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja entrar em contato com o cliente após aceitar uma oferta. Um ícone para o chat será exibido onde o ator poderá enviar mensagens, áudios e fotos para o cliente.

## Slide 58: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF35] Avaliar cliente
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o ator finalizar um serviço, [RF16] Finalizar serviço. Será exibida uma janela com as seguintes informações para avaliação.
Deve aparecer uma escala de 1 – 5 para o prestador de serviços selecionar e um campo para adicionar comentário. Informações devem alimentar a tabela 6
Nome do Campo | Descrição
Nome do cliente | Nome completo do Prestador de Serviço
Foto | Foto de perfil
Categoria | Categoria do Serviço
Distância | Distância em km do prestador de serviço em relação ao cliente
Valor | Valor do serviço

## Slide 59: Requisitos Funcionais Prestador de Serviços
[RF38] Denunciar cliente
Ator: Usuário Prestador de Serviços, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja denunciar um cliente por meio do serviço executado. O ator deverá acessar o histórico de serviços realizados [RF18] Visualizar informações sobre a conta (prestador de serviços), selecionar o serviço e clicar em “Denunciar”, em seguida o ator deve preencher as informações abaixo. Informações devem alimentar a tabela 7.
Nome do Campo | Descrição
*Motivo | Motivo do contato
*Mensagem | Mensagem que será enviada para o suporte
Motivos | 
Comportamento inadequado | 
Atrasos ou descumprimento de prazo | 
Outros | 

## Slide 60: Requisitos Funcionais Cliente
[RF03] Cadastrar cliente
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja se cadastrar na plataforma. Para realizar esse cadastro o usuário deverá inserir as informações presentes na Tabela 2.
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | *Nome | Nome completo
 | *Foto | Foto de perfil
 | *CPF | Número do CPF
 | *Data de Nascimento | Data de nascimento
 | Telefone | Telefone para contato
 | *Celular | Celular para contato
 | *E-mail | E-mail para cadastro/acesso a plataforma
 | *Senha | Senha de acesso a plataforma
Endereço | *CEP | CEP do endereço
 | #Logradouro | Nome da rua/avenida
 | #Cidade | Nome da cidade
 | #Estado | Nome do estado
 | #País | Nome do país
 | *Número | Número da residência
 | Complemento | Informação adicional sobre o endereço
Cartão | *Número do cartão | Número do cartão
 | *Nome Titular | Nome do titular como consta no cartão
 | *Data de validade | Data de validade do cartão
 | *Código de segurança | Código de segurança
 | *Tipo de cartão | Crédito ou débito

## Slide 61: Requisitos Funcionais Cliente
Regras Gerais Tabela 2:
Regras Gerais | 
Caractere | Regra
* | Campo deve ser obrigatório
 | Campo deve ficar vermelho caso não seja preenchido no momento da validação
# | Campo deve ser preenchido de forma automática de acordo com a busca pelo CEP
 | Campo deve aparecer apenas para visualização
 | Campo não deve ser habilitado para preenchimento
** | Campo deverá ser habilitado se a condição da análise for verdadeira
 | Campo deve ser obrigatório, apenas se for liberado pela validação
" | Campo deverá ser apenas visualizado

## Slide 62: Requisitos Funcionais Cliente
[RF05] Acessar conta (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja acessar conta. O ator deverá selecionar “Sou cliente” e inserir as informações de login.
Bloco | Nome do Campo | Descrição
"Sou cliente" | *Login | Email de acesso a plataforma
 | *Senha | Senha de acesso a plataforma
 | Esqueci minha senha | [RF03]
[RF06] Recuperar senha (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja recuperar sua senha de acesso à plataforma ([RF05] Acessar conta (cliente)). O ator deverá clicar em “esqueci minha senha”, em seguida inserir seu CPF e submeter o formulário. Um e-mail (e-mail cadastrado na tabela 2) será enviado para o ator para a criação de uma nova senha.

## Slide 63: Requisitos Funcionais Cliente
[RF23] Criação área logada (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF05] Acessar conta (cliente), quando o ator deseja acessar a área logada. Para realizar esse acesso, a página deve ser criada com as seguintes informações:
Área Logada Cliente |  |  |  | 
Item | Bloco | Campo | Descrição | Requisito funcional
Cabeçalho | Menu de Navegação | Segurança | Link para outra página contendo informações sobre a segurança da plataforma | [RF43]
 |  | Ajuda | Link para outra página contendo orientações de contato para solicitação de ajuda | [RF42]
 |  | Conta | Área que deverá conter as informações básicas dos usuários e o link para acesso as configurações da conta | [RF39]
Conteúdo | Procurar Serviço | Solicitar novo serviço | Campo para que o usuário possa pesquisar por prestadores de serviço | [RF23]
Rodapé | Primeiro bloco | - | Contendo o nosso endereço a direita | [RF47]
 | Segundo bloco | - | Mesmas opções do cabeçalho, porém com listas ordenadas sem os ícones | -
 | Terceiro bloco | - | Ícones com nossas redes sociais | [RF48]

## Slide 64: Requisitos Funcionais Cliente
[RF24] Solicitar novo serviço (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja solicitar um novo serviço. Primeiramente o ator deve acessar a tela principal e clicar em “solicitar novo serviço”, em seguida selecionar a categoria do serviço e, por conseguinte preencher as informações requeridas.
*Categoria | 
Nutrição | 
Atividade Física | 
Estética | 
Nome do Campo | Descrição
Descrição | Descrição do serviço que deseja solicitar
Endereço Cadastrado | Endereço da localização cadastrada na tabela 2
Geolocalização | Informação baseada na localização atual do cliente
Método de Pagamento | Enviar cobrança para o cartão cadastrado na tabela 2
Outras formas de Pagamento | Opção de realizar o pagamento em outro cartão (liberar os mesmos campos da tabela 2, bloco cartão, para preenchimento) ou através de pix (geração do QRCode)

## Slide 65: Requisitos Funcionais Cliente
[RF25] Aguardar novo serviço
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator aguarda pela busca de ofertas para o novo serviço. Será exibida uma tela com a mensagem “Buscando ofertas”.
Requisitos para pesquisa: prestadores de serviço, da categoria específica, que estejam disponíveis no momento e próximos ao endereço do cliente.
[RF28] Encerrar solicitação
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja encerrar a nova solicitação após receber ofertas dos prestadores de serviços. Para isso, o ator deverá clicar em “Encerrar solicitação”.
[RF29] Aceitar oferta
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja aceitar uma oferta recebida, [RF12] Ofertar serviço (prestador de serviços). Para isso, o ator deve clicar “Aceitar oferta”.

## Slide 66: Requisitos Funcionais Cliente
[RF27] Visualizar ofertas (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator solicita um novo serviço e recebe as ofertas dos prestadores de serviço, [RF12] Ofertar serviço (prestador de serviços). O ator poderá visualizar as seguintes informações em cada oferta.
Nome do Campo | Descrição
Nome do Prestador | Nome completo do Prestador de Serviço
Avaliação | Avaliação na plataforma - de 0 a 5 estrelas
Foto | Foto de perfil
Categoria | Categoria do Serviço
Endereço | Endereço onde será executado o serviço
Data e Horário | Data e Horário da solicitação
Distância | Distância em km do prestador de serviço em relação ao cliente
Valor Serviço | Valor do serviço
Mensagem | Mensagem do prestador de serviço

## Slide 67: Requisitos Funcionais Cliente
[RF30] Visualizar serviço em andamento (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF13] Retorno de aceite pelo cliente (prestador de serviços). Na tela será exibida a mensagem “Serviço em execução”, e o ator poderá visualizar as seguintes informações.
Informações básicas do prestador de serviços |  | 
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | Nome | Nome do prestador de serviços cadastrado na tabela 1
Avaliação | Avaliação | Avaliação do prestador de serviços cadastrada na tabela 1
Endereço | Endereço | Endereço do prestador de serviços (no momento da solicitação)
 | Distância | Distância entre endereço do prestador de serviços e do cliente
 | Tempo | Tempo de deslocamento até o endereço de atendimento
Descrição | Descrição do Serviço | Descrição do serviço que cliente deseja uma análise de oferta
Valor Serviço | Valor Serviço | Valor cobrado pelo prestador de serviço para a demanda solicitada
Status Serviço | Status Serviço | Status do serviço, retornar o valor da tabela 6
Método de Pagamento | Método de Pagamento | Método de pagamento efetuado pelo cliente
Início Atendimento | Início Atendimento | Data/hora início prestação de serviço, retornar valor da tabela 6
Foto | Foto | Foto do prestador de serviços, retornar valor da tabela 1
Categoria | Categoria do Serviço | Categoria do serviço ofertado, retornar valor da tabela 4
Cancelar | Cancelar execução do serviço solicitado | [RF15]
Finalizar | Finalizar serviço solicitado | [RF16]

## Slide 68: Requisitos Funcionais Cliente
[RF31] Contatar prestador de serviço
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja entrar em contato com o prestador de serviços após aceitar uma oferta. Um ícone para o chat será exibido onde o ator poderá enviar mensagens, áudios e fotos para o prestador de serviço.
[RF33] Cancelar novo serviço
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja cancelar a solicitação para novo serviço. Para isso, na janela de aguardo [RF25] Aguardar novo serviço o ator deve clicar em “cancelar solicitação”.

## Slide 69: Requisitos Funcionais Cliente
[RF34] Avaliar prestador de serviço
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o ator finalizar um serviço, [RF16] Finalizar serviço. Será exibida uma janela com as seguintes informações para avaliação.
Nome do Campo | Descrição
Nome do Prestador | Nome completo do Prestador de Serviço
Foto | Foto de perfil
Categoria | Categoria do Serviço
Distância | Distância em km do prestador de serviço em relação ao cliente
Valor | Valor do serviço
Deve aparecer uma escala de 1 – 5 para o prestador de serviços selecionar e um campo para adicionar comentário. Informações devem alimentar a tabela 5.

## Slide 70: Requisitos Funcionais Cliente
[RF37] Denunciar prestador de serviço
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja denunciar um prestador de serviço por meio do serviço executado. O ator deverá acessar o histórico de serviços realizados [RF39] Visualizar informações sobre a conta (cliente), selecionar o serviço e clicar em “Denunciar”, em seguida o ator deve preencher as informações abaixo. Informações devem alimentar a tabela 7.
Nome do Campo | Descrição
*Motivo | Motivo do contato
*Mensagem | Mensagem que será enviada para o suporte
Motivos | 
Má qualidade do serviço | 
Comportamento inadequado | 
Cobranças avulsas | 
Atrasos ou descumprimento de prazo | 
Outros | 

## Slide 71: Requisitos Funcionais Cliente
[RF39] Visualizar informações sobre a conta (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF05] Acessar conta (cliente), quando o ator deseja visualizar as informações sobre sua conta.
Informações básicas do prestador de serviços |  | 
Bloco | Nome do Campo | Descrição
Dados Pessoais | Nome | Nome do cliente cadastrada na tabela 2
Avaliação | Avaliação | Avaliação do cliente cadastrada na tabela 2
Foto | Foto | Foto do cliente, retornar valor da tabela 2
Histórico | Histórico de serviços | Informações da tabela 6
Encerrar sessão | Encerrar sessão | [RF22]
Configurações | Configurações | [RF40]

## Slide 72: Requisitos Funcionais Cliente
[RF40] Acessar Configurações (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF39] Visualizar informações sobre a conta (cliente), quando o ator deseja acessar e realizar alterações através das configurações.
Ao acessar as configurações, devem aparecer todas as informações sobre os dados cadastrais do prestador de serviços, tabela 2, separadas por blocos e cada bloco deve conter a opção para habilitar o campo para edição, caso o prestador de serviços necessite realizar alterações.
[RF41] Encerrar sessão (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa após o requisito [RF39] Visualizar informações sobre a conta (cliente), quando o ator deseja encerrar a sessão da plataforma. Ao selecionar essa opção, o acesso a plataforma deverá ser descontinuado e o usuário ator deverá ser direcionado a página inicial.

## Slide 73: Requisitos Funcionais Cliente
[RF49] Recusar oferta
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja recusar uma oferta recebida, [RF12] Ofertar serviço (prestador de serviços). Para isso, o ator deve clicar “Recusar oferta”.
Após a recusa, cliente deve ser direcionado novamente para a tela de ofertas [RF27] Visualizar ofertas (cliente).
[RF50] Desativar cadastro (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja desativar seu cadastro na plataforma. Para desativar sua conta o ator deverá acessar a aba de configurações [RF40] Acessar Configurações (cliente) e então desativar cadastro. A conta ficara inativa, mas os dados de usuário continuaram armazenados.
[RF51] Remover cadastro (cliente)
Ator: Usuário cliente, Usuário Administrador.
Este requisito funcional começa quando o ator deseja desativar seu cadastro na plataforma. Para remover sua conta o ator deverá acessar a aba de configurações [RF40] Acessar Configurações (cliente) e então remover cadastro. A conta será removida e os dados apagados.

## Slide 74: Obrigada!
Fernanda Vieira de Oliveira
Josiane Caroliny da Silva Nascimento
Kéllen Jéssica Rocha Silva
Lara Yumi Carvalho Misugui
Laura Desterro Franco
DSM – 1ºSEM/2023